2023年水利工程管理和保护范围内涉水建设项目双随机抽查公示信息表

抽查事项类别：  水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批                                        2023年  第 1  批（次）

| 序号 | 检查对象名称（项目） | 检查时间 （年月日） | 抽查结果 | 整改情况 | 批准文件名称 | 批准有效时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京东都市科技金融创新中心(二期)涉东深供水工程 | 2023年7月21日 | 未发现问题 | 无 | 东莞市水务局关于水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2023〕1103号） | 2023年03月02日—2026年03月02日 |
| 2 | 东莞市运河整治石马河流域塘厦段涉粤港供水设施迁改及保护工程 | 2023年7月21日 | 未发现问题 | 无 | 东莞市水务局关于水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2022〕1116号） | 2022年9月30日—2025年9月30日 |
| 3 | 松山湖华为团泊洼供水管道工程 | 2023年7月31日 | 未发现问题 | 无 | 东莞市水务局关于水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2022〕1115号） | 2022年9月23日—2025年9月23日 |
| 4 | 珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期配水管线工程涉松木山水库（穿湖顶管） | 2023年7月31日 | - 工程开工前未报松木山水库管理处进行核线； - 工程开工前建设单位未报松山湖管委会及松木山水库管理处核备施工方案； - 水厂原水管道穿越段沉降观测方案未报松木山水库管理处备案。 - 工程跨汛期施工。 | 相关手续已补齐。 | 东莞市水务局关于水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2022〕1114号） | 2022年9月2日—2025年9月2日 |
| 5 | 大岭山镇连平村上、下高田城市更新片区项目建设方案 | 2023年7月31日 | 未开工 | 无 | 东莞市水务局关于水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2020〕1107号） | 2020年12月9日——2023年12月9日 |
| 6 | 凤岗镇石蚧片区排水工程 | 2023年7月21日 | 未开工 | 无 | 东莞市水务局关于水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2023〕1108号） | 2023年5月26日——2026年5月26日 |

备注：对行政许可对象的抽查结果，应填写“批准文件名称”和“批准文号”两栏。